**Техническое задание**

Реконструкция системы искусственного снегообразования для оснежения трассы № 9-А, поставка оборудования, пуско-наладочные работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский р-н, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание, проектная и рабочая документация (Шифр 20/15-ПД и 20/15-РД) 2-я часть 2-го этапа. |
| 3. | Вид строительства | Реконструкция  |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | 1. Поставка оборудования в объеме, указанном Заказчиком;2. Выполнить монтаж системы искусственного снегообразования для оснежения горнолыжной трассы № 9-А в объёме, указанном Заказчиком;3. Выполнить пуско-наладочные работы СИС Фанпарка «Бобровый лог». |
| 6. | Градостроительные условия размещения объекта | Градостроительная документация: Генеральный план территории Фанпарка «Бобровый лог» |
| 7. | Материалы, передаваемые Заказчиком  | Проект (шифр 20/15-ПД, 20/15-РД) 2-я часть 2-го этапа |
| 8. | Основные требования к производству работ | 1. Наличие в штате квалифицированных специалистов прораба, инженера ПТО, геодезиста, механика (промышленное и гражданское строительство или городское строительство и хозяйство или дорожное строительство, иное), имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы).2. Наличие в штате квалифицированных сварщиков с подтверждением удостоверениями «НАКС», наличие в штате ИТР с правом монтажа труб высокого давления с подтверждением соответствующими документами.3. Организация должна являться официальным представителем компании «ТехноАльпин» либо предоставить подтверждение готовности привлечения организации – Субподрядчика, являющейся официальным представителем компании «ТехноАльпин». 4. Наличие специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное.Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ.5. Выполнение СМР в соответствии с проектом (Шифр 20/15-РД) 2-ой частью 2-го этапа. 6. До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты |
| 9. | Сроки  |  Работы выполнить с момента заключения договора до 30.09.2018 года. Проект договора прилагается.  |
| 10. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы, согласованные Заказчиком;2. После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ. |
| 11. | Цены на строительство | Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах с индексом 1 кв-ла 2017г.  |
| 12. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, КС-6, КС-11. |
| 13. | Особые условия | 1. Организация должна иметь подтверждённый опыт работы по монтажу СИС с применением оборудования «ТехноАльпин» или предоставить договор намерения с Субподрядчиком, имеющим опыт работы по монтажу СИС с применением оборудования «ТехноАльпин».
2. Наличие контрактов по выполнению аналогичных работ со стоимостью услуг более 10 млн.руб.
3. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчиком, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».
 |
|  |  |  |

Руководитель Дирекции капитального

Строительства объектов Универсиады В.В. Сафонов